АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
 (наименование дисциплины)
Направление подготовки/специальность высшего образования:
___230100 «Информатика и вычислительная техника
(код и наименование направления подготовки/специальности)

Программа магистратуры:
Сети ЭВМ и телекоммуникации
(указать профиль подготовки/наименование магистерской программы/специализацию)

Квалификация: МАГИСТР

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины заключается: в выработке компетенций планировать и управлять проектной деятельностью.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- определение понятия проектной деятельности и его отличия от текущей (операционной) деятельности
- изучение этапов жизненного цикла проекта
- изучение процессов управления проектами
- знакомство с областями знаний в проектной деятельности
- изучение современных программных средств создания проектов на примере MS Project

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Освоение программы настоящей дисциплины позволит сформировать у обучающегося следующие компетенции:
- Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
- использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5);
- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-6);
- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОПК-6);
- знание методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2);
- применение перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий (ПК-7)

В результате освоения программы обучающийся должен:
знать:
- основные процессы проектной деятельности, описанные в стандарте PMBOK;
- основы планирования проектной деятельности;
- методы и инструменты управления проектной деятельностью

- уметь:
- Организовывать работу и руководить коллективами разработчиков ИТ-проектов;
- поддерживать единое информационное пространство планирования и управления проектами на всех этапах жизненного цикла ;
- выявлять и оценивать риски проектов , проявлять инициативу в их минимизации, брать на себя всю полноту ответственности при принятии решений ;

- владеть:
- методами и инструментами эффективного осуществления процессов проектной деятельности;
- современным средством планирования и управления проектами Microsoft Project.

3. Основная структура дисциплины

Вид учебной работы	Количество часов
	Всего	Семестр
		№ 2
Общая трудоемкость дисциплины	108	108
Аудиторные занятия, в том числе:	39	39
лекции	26	26
лабораторные работы	13	13
практические занятия
Самостоятельная работа (в том числе курсовое проектирование, курсовая работа)	69	69
Вид промежуточной аттестации (итогового контроля по дисциплине)	зачет	зачет

4. Содержание дисциплины
4.1. Перечень разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Введение. Основные понятия проектной деятельности
Понятие проекта. Проектная и операционная деятельность. Обличительные черты ИТ-проектов. Управление проектами. Стандарт управления проектами PMBOK. Связи между управлением проектами, управлением программами и управлением портфелями. Проекты и стратегическое планирование. Задачи менеджера проекта.
Раздел 2. Жизненный цикл проекта. Окружение проекта
2Характеристики жизненного цикла проекта. Взаимосвязи жизненного цикла проекта и продукта. Фазы проекта. Руководство проектом на протяжении жизненного цикла. Связи между фазами.
Заинтересованные стороны проекта. Влияние организации на управление проектами: Организационная культура и стили, Организационная структура, активы процессов организации
Раздел 3. Процессы управления проектом
Понятие процесса. Группы процессов управления проектами: группа процессов инициации, группа процессов планирования, группа процессов исполнения, группа процессов мониторинга и управления, группа процессов завершения. Описание содержания процессов каждой группы.
Раздел 4. Управление интеграцией проекта
Процесс «Разработка устава проекта». Процесс «Разработка плана управления проектом» Процесс «Руководство и управление исполнением проекта. Процесс «Мониторинг и управление работами проекта. Процесс «Осуществление общего управления изменениями. Процесс «Завершение проекта или фазы».
Раздел 5. Управление содержанием проекта
Сбор требований, Определение содержания, Создание иерархической структуры работ (ИСР), Подтверждение содержания , Управление содержанием – процессы управления содержанием проекта. Входы, выходы, инструменты и методы процессов. Методы сбора требований: Интервью, целевые группы, семинары с участием координатора, групповые творческие методы и др. Понятие ИСР. Методы декомпозиции.
Раздел 6. Управление сроками проекта
Входы, выходы, инструменты и методы процессов Определение операций, Определение последовательности операций, Оценка ресурсов, Оценка длительности операций, Разработка расписания, Управление расписанием.
Раздел 7. Управление человеческими ресурсами проекта
Группа процессов управления человеческими ресурсами проекта: Разработка плана управления человеческими ресурсами, Набор команды проекта, Развитие команды проекта, Управление командой проекта.
Организационные диаграммы и должностные инструкции. Матрица ответственности. Роли и сферы ответственности. Инструменты и методы процесса Набор команды проекта: предварительное назначение, переговоры, набор персонала, виртуальные команды.
Раздел 8. Управление рисками
##### Понятие риска. Виды рисков. Идентификация рисков. Методы идентификации рисков. Анализ и оценка риска. Варианты реакции на риски: снижение или сохранение риска, переадресация риска, участие в рисках. Управление рисками. Создание резервов на случай непредвиденных обстоятельств Сметные резервы. Резервы управления
4.2. Перечень лабораторных работ
Лабораторная работа №1. Инициация проекта
###### Лабораторная работа №2. Создание иерархической структуры работ (ИСР)
Лабораторная работа №3. Оценка длительности операций
### Лабораторная работа №4. Планирование ресурсов и создание назначений
4.3. Перечень практических (семинарских) занятий
Не предусмотрено
4.4. Перечень заданий по самостоятельной работе студентов (включая курсовой проект, курсовую работу)
1. подготовка к практическим занятиям;
2. подготовка к экзамену;
3. проработка отдельных разделов теоретического курса;
4. Оформление докладов и презентаций

Образовательные технологии, применяемые для реализации программы.
При реализации данной программы применяются инновационные технологии обучения, активные и интерактивные формы проведения занятий, указанные в таблице 2.

Таблица 2 - Применяемые образовательные технологии
Технологии	Лекции	Лаб. раб.	СРС
Групповая дискуссия (применение слайд-материалов с последующей дискуссией по теме лекции	2
Проектный метод (работа организуется в виде проекта, задаются этапы и сроки разработки		4	4
Разбор конкретных ситуаций (привлечение собственного опыта для решения проблемы)	2	4	4
Работа в команде (групповая разработка моделей, распределение ролей)		2	4
Взаимная проверка результатов проектирования, верификация на основе критериев		4	4

Оценочные средства и технологии
1. Промежуточное тестирование
2. Демонстрация моделей и расчётов, выполненных в ходе лабораторных занятий.
3. Экспресс-тестирование на лекции.
4. Зачёт.

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины
7.1. Основная литература
- Снедакер Сьюзан Управление IT-проектом, или Как стать полноценным CIO : [пер. с англ.] / С. Снедакер. - Москва : ДМК, 2009. - 615 с.
- Управление проектами : пер. с англ. / Дж. К. Пинто [и др.]. - СПб. : Питер, 2004. - 463 с. : a-ил. - (Теория и практика менеджмента)
7.2. Дополнительная литература
- Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®).--Пятое издание.
- ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания.
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 Процессы жизненного цикла программных средств.

. 7.3. Электронные образовательные ресурсы
Сетевой диск кафедры ВТ

7.4. Ресурсы сети Интернет
http://www.intuit.ru